Místní program obnovy venkova

obce Skopytce

na období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2030

Schválen zastupitelstvem obce Skopytce dne 28. 11. 2024

---------------------   	    ---------------------   	   ---------------------      Ing. Hana Koželuhová	   Ing. Veronika Klicmanová 		   Mgr. Jana Janovská

starostka obce		      místostarostka obce		    místostarostka obce

Obsah:

- Úvod …………………………………………………………………………………………………………………..     3

- Charakteristika obce

- Dosavadní realizace POV

- Plánované akce programu …………………………………………………………………………….…….     4

  - Oprava Kulturního domu a Obecního úřadu Skopytce

  - Opravy vodovodní sítě, výměna filtračních zařízení úpravny, oprava a údržba vodojemů

  - Vybudování decentralizovaného systému čištění odpadních vod, domácí ČOV, oprava dešťové kanalizace

  - Rekonstrukce budovy bývalé školy v Chabrovicích

  - Rekonstrukce veřejného osvětlení

  - Rekonstrukce autobusových čekáren

  - Úprava místních komunikací, chodníků a lesních cest

  - Úprava veřejných prostranství a zeleně

  - Opravy kaplí a drobných sakrálních staveb

  - Opravy a vyčištění požárních nádrží

  - Zpracování, příp. aktualizace pasportů

- Závěr …………………………………………………………………………………………………………………..    8

- Úvod

- Charakteristika obce

Obec Skopytce leží na jihovýchodě bývalého okresu Tábor, asi 3 km od Choustníka a 9 km od Plané nad Lužnicí. Obec se dělí na dvě části, a to část Skopytce a část Chabrovice.

V historických dokumentech je zmínka o obci Skopytce i o její místní části Chabrovice již ve 13 století. Majiteli obce Skopytce byli vladykové ze Skopytc. Jan, Petr a Pelhřim ze Skopytc podepsali roku 1415 stížný list do Kostnice. Roku 1573 patřily Skopytce králi, od roku 1596 rodu Pětipeských na Chotovinách. Později koupil část osady Jan Sádlo z Vrážného, jehož bratru Bedřichovi byly zabaveny pro účast na odboji a prodány Černínům z Chudenic na Radeníně.

V Chabrovicích bývalo vladycké sídlo. V letech 1387-1402 tu byl Jan Chabrovec z Chabrovic. V posledním roce svého života byl purkrabím na Chýnově. Později patřily Chabrovice k Pacovu, počátkem 17. století patřila část k Choustníku, část k Brandlínu.

V současné době žije v obci 174 obyvatel, z toho 103 v části Skopytce a 71 v části Chabrovice.

V obci se nachází kulturní dům, ve kterém je umístěn i obecní úřad. Sál kulturního domu je využíván k příležitostním kulturním a společenským akcím, hostinec v obci není. Za kulturním domem bylo vybudováno víceúčelové hřiště včetně sociálního zařízení. V neposlední řadě byla v obci zřízena úpravna vody včetně propojení vodovodů obou obcí.

Obec má zpracovaný územní plán.

V obci není žádný obchod a ani do obce nezajíždí pojízdná prodejna, nákupy občané realizují v přilehlých vesnicích či městech.

Obcí prochází dvě autobusové linky a to do Tábora a do Soběslavi.

Obec je začleněna ke „Svazku obcí Pod horou“ a k MAS Česká Kanada o.p.s.

- Dosavadní realizace POV

V rámci získaných dotací z POV bylo v minulých letech v obci Skopytce vybudováno víceúčelové sportovní hřiště, provedena oprava části střechy KD, v dalších letech došlo také k výměně oken a dveří a vybudování sociálního zařízení k víceúčelovému hřišti. Později byla provedena revitalizace podzemního vrtu k zajištění zásobování pitnou vodou, rekonstrukce střechy a interiéru hasičské zbrojnice, oprava místních komunikací a úprava veřejného prostranství. Obec se díky dotaci POV příznivě vyvíjí.

- Plánované akce programu

Obec počítá s následujícími investičními i neinvestičními akcemi:

- Oprava Kulturního domu a Obecního úřadu Skopytce

- Popis akce

Výměna topných těles kulturního domu a OÚ, zateplení budovy, vybudování bezbariérového přístupu, oprava a úprava vnitřních prostor včetně vybavení, případná oprava střešní krytiny a komínů na budově.

- Předpokládaný termín realizace

2025-2030

- Plánované náklady

8 mil. Kč

- Plánovaný zdroj financování

Dotace z POV JK, další dotace z JK, dotace z programů MAS, dotace z evropských fondů, vlastní zdroje

- Opravy vodovodní sítě, výměna filtračních zařízení úpravny, oprava a údržba vodojemů

- Popis akce

Rekonstrukce a případné opravy vodovodu, přívodních a rozvodních potrubí, oprava vodojemů a úpravny pitné vody, včetně jejích filtrů.

- Předpokládaný termín realizace

2025-2030

Plánované náklady

2 mil. Kč

- Plánovaný zdroj financování

Dotace z POV JK, další dotace z JK, dotace z programů MAS, dotace z evropských fondů, vlastní zdroje

- Vybudování decentralizovaného systému čištění odpadních vod, domácí ČOV, oprava dešťové kanalizace

- Popis akce

Vybudování systému decentralizovaného čištění odpadních vod systémem domácích čističek odpadních vod pro jednotlivé rodinné domy v obci, provozování tohoto systému obcí po dobu 10 let, pasportizace a případná oprava stávající dešťové kanalizace.

- Předpokládaný termín realizace

2025-2030

- Plánované náklady

12 mil. Kč

- Plánovaný zdroj financování

Dotace z programů MAS, dotace z evropských fondů, vlastní zdroje.

- Rekonstrukce budovy bývalé školy v Chabrovicích

- Popis akce

Celková rekonstrukce budovy – rekonstrukce vnitřních prostor budovy, výměna oken, dveří, rozvodů vody, elektřiny a topných těles. Oprava vnějších prostor budovy včetně střechy, svodů dešťové vody.

- Předpokládaný termín realizace

2025-2026

- Plánované náklady

20 mil. Kč

- Plánovaný zdroj financování

Dotace z POV JK, další dotace z JK - KIF, dotace z programů MAS, dotace z evropských fondů, vlastní zdroje.

- Rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení a rozšíření veřejného osvětlení k novostavbám

- Popis akce

Výměna sloupů veřejného osvětlení včetně svítidel. Přechod na úspornější světla LED. Vybudování nových sloupů s veřejným osvětlením k novostavbám.

- Předpokládaný termín realizace

2025-2027

- Plánované náklady

1,2 mil. Kč

- Plánovaný zdroj financování

Dotace z POV JK, další dotace z JK, vlastní zdroje.

- Rekonstrukce autobusových čekáren

- Popis akce

Oprava případně modernizace stávajících autobusových zastávek, včetně oprav střechy, fasády, vybavení.

- Předpokládaný termín realizace

2025-2030

- Plánované náklady

400 tis. Kč

- Plánovaný zdroj financování

Dotace z POV JK, další dotace z JK, vlastní zdroje.

- Oprava cesty na samotu Spálený, převod pozemků do vlastnictví obce, oprava dalších místních komunikací

- Popis akce

Převedení cesty na samotu Spálený v délce 1,8km do vlastnictví obce. Změnit z účelové komunikace na místní komunikaci a následně celou rekonstruovat. Případně oprava dalších místních komunikací ve vlastnictví obce.

- Předpokládaný termín realizace

2025-2030

- Plánované náklady

5 mil. Kč

- Plánovaný zdroj financování

Dotace z POV JK, další dotace z JK, dotace z programů MAS, dotace z evropských fondů, vlastní zdroje.

- Úprava veřejných prostranství a zeleně

- Popis akce

Úpravy místních parků včetně vybavení, osázení a údržba zeleně na území obce.

- Předpokládaný termín realizace

2025-2030

- Plánované náklady

200 tis. Kč

- Plánovaný zdroj financování

Dotace z POV JK, další dotace z JK, vlastní zdroje.

- Opravy kaplí a drobných sakrálních staveb

- Popis akce

Opravy místních kaplí včetně střechy, fasády a vybavení. Provedení údržby drobných sakrálních staveb na území obce.

- Předpokládaný termín realizace

2025-2030

- Plánované náklady

200 tis. Kč

- Plánovaný zdroj financování

Dotace z POV JK, další dotace z JK, vlastní zdroje.

- Opravy a vyčištění požárních nádrží

- Popis akce

Vyčištění nádrží od nánosů bahna, písku a napadeného listí. Oprava hrází a vypouštěcího mechanismu.

- Předpokládaný termín realizace

2025-2030

- Plánované náklady

400 tis. Kč

- Plánovaný zdroj financování

Dotace z POV JK, další dotace z JK, vlastní zdroje.

- Zpracování, příp. aktualizace pasportů

- Popis akce

Aktuální zpracování pasportů veškerých komunikací, veřejného osvětlení, vodovodů, vodních toků a kanalizace.

- Předpokládaný termín realizace

2025-2030

- Plánované náklady

200 tis. Kč

- Plánovaný zdroj financování

Dotace z JK, vlastní zdroje.

- Vybudování dětského hřiště

- Popis akce

Vybudování dětského hřiště na území obce.

- Předpokládaný termín realizace

2025-2030

- Plánované náklady

500 tis. Kč

- Plánovaný zdroj financování

Dotace z POV JK, další dotace z JK, vlastní zdroje

- Závěr

Hlavním cílem obce je vytvářet podmínky ke spokojenému životu občanů naší obce. S tím souvisí rozvoj obce s ohledem na životní prostředí a udržování přírodních podmínek a kulturních hodnot venkovské krajiny.

Místní program obnovy venkova obce Skopytce je zpracován výhledově na dobu 6 let, proto je považován za střednědobý výhledový plán. Předpokládáme jeho aktualizaci podle finančních možností obce a zvolených priorit jednotlivých akcí s možností jejich rozšiřování, také s přihlédnutím k vyhlašovaným grantovým programům.